### BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Dự án: Xây dựng hệ thống Gateway tích hợp và chuẩn hóa giao diện tương tác cho các Mô hình ngôn ngữ lớn đa nền tảng.
Thời gian: 22/12/2025 – 25/01/2026

| STT | Thời gian | Tên Thành Viên | Công Việc | Kết quả thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22/12 - 26/12 | Nguyễn Huỳnh Phú Vinh | Khảo sát hiện trạng các hệ thống mô hình ngôn ngữ lớn và mô tả chi tiết bài toán. Xác định các chức năng cốt lõi cho hệ thống Cổng kết nối và trang quản trị. | Tài liệu khảo sát và bản đặc tả yêu cầu chức năng hệ thống |
| 2 | 27/12 - 31/12 | Huỳnh Phước Thọ | Xác định danh sách 7 thực thể dữ liệu và thiết kế sơ đồ quan hệ thực thể. Lựa chọn và chốt danh sách công nghệ đồng bộ gồm Node.js, MySQL và Redis. | Sơ đồ thiết kế cơ sở dữ liệu và tài liệu kiến trúc công nghệ |
| 3 | 01/01 - 04/01 | Nguyễn Phú Vinh | Thiết kế trải nghiệm và giao diện người dùng cho khung trò chuyện và bảng điều khiển quản trị trên nền tảng Frontend Next.js. | Bản thiết kế giao diện chi tiết cho các màn hình |
| 4 | 05/01 - 08/01 | Huỳnh Phước Thọ | Xây dựng cơ sở dữ liệu MySQL và Redis. Viết các tập tin cấu hình Dockerfile và Docker Compose để thiết lập môi trường phát triển chung cho cả nhóm. | Môi trường máy chủ ảo hóa Docker sẵn sàng hoạt động |
| 5 | 09/01 - 13/01 | Nguyễn Huỳnh Phú Vinh | Lập trình toàn bộ hệ thống Backend bằng Node.js bao gồm chức năng xử lý định tuyến của Gateway và các API nghiệp vụ quản trị hệ thống. | Mã nguồn Backend hoàn thiện và các API đã kết nối cơ sở dữ liệu |
| 6 | 14/01 - 16/01 | Nguyễn Phú Vinh | Lập trình Frontend, kết nối dữ liệu từ Backend Node.js để hiển thị biểu đồ thống kê và hoàn thiện giao diện tương tác với người dùng cuối. | Ứng dụng web hoàn chỉnh hiển thị đúng dữ liệu thực tế |
| 7 | 17/01 - 20/01 | Huỳnh Phước Thọ | Sử dụng công cụ Postman để kiểm thử toàn bộ các đường dẫn API. Viết tài liệu hướng dẫn tích hợp và đóng gói sản phẩm cuối cùng bằng Docker. | Bộ sưu tập mẫu thử Postman Collection và tài liệu kỹ thuật |
| 8 | 21/01 - 25/01 | Nguyễn Huỳnh Phú Vinh | Tổng hợp kết quả thực hiện, kiểm tra tính đồng bộ của toàn hệ thống và hoàn thiện báo cáo tổng kết theo đúng mẫu quy định. | Báo cáo đồ án hoàn chỉnh và bản trình bày tóm tắt |